浙江横店影视职业学院7-10号学生公寓寝室涂料维修、照明开关及插座改装项目

招

标

文

件

招标人：浙江横店影视职业学院

地   址：东阳市横店镇都督南街138号

电   话：0579-86013367

联系人：黄老师  13505891670

陆老师  13858954488

编制日期：2022年6月21日

一、项目概况

1.项目名称：浙江横店影视职业学院7-10号学生公寓寝室涂料维修、照明开关及插座改装项目

2.工程内容：学院7-10号学生公寓楼526间寝室内五孔插座和照明开关移位以及涂料维修(详见附后工程清单，工程量按实际结算)。

3.项目地点：浙江横店影视职业学院

4.组织单位：浙江横店影视职业学院

5.施工要求：

保持场地卫生整洁，施工中产生的所有垃圾由中标人负责处理，按要求清运。

6.安全要求：中标单位应对参加施工的所有人员投保意外伤害险和第三者责任险。中标单位应编制安全可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保不发生安全事故。中标单位在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标单位负责。

7.工期要求：2022年7月30日前完成

二、投标须知

（一）招标工作安排：

1.招标文件发放时间：2022年6月21日

2.开标日期：2022年6月29日15:00 时 （如有变动将提前通知）

3.开标地点：浙江横店影视职业学院圆形会议室。

4.中标通知书发放：定标后三个工作日

（二）投标保证金及履约保证金

1.本次招标方式：公开招标

2.投标保证金缴纳：人民币伍仟元整，须从本投标人基本账户中汇出，并于投标截止时间前一天16：00前汇入下列账户内。

收款单位名称：浙江横店影视职业学院

开户行：建设银行东阳市横店支行

银行帐号：33001676342053003726

未中标人的投标保证金在定标后10个工作日内办理保证金退回手续，中标人投标保证金转为履约保证金。

汇款时注明：房屋零星涂料粉刷投标保证金及投标方联系方式。

3.履约保证金：在工程完成并通过验收后办理履约保证金退还手续（无息）。

（三）投标人资格要求

1.在人员、设备、资金、施工经验等方面具有相应的施工能力。

2.在房屋涂料粉刷维修方面有相当的技术力量和良好信誉。

3.本工程不接受联合体投标。

（四）施工工期及质保期

1.工期要求：具体按学校要求。

2.本工程质保期为1年。

（五）投标报价

1.现场勘察：投标人自行对施工现场进行勘察，涉及到所有费用投标报价中体现，中标以后不增加任何费用。现场勘察联系人：黄老师13505891670

2.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内要求的全部内容，以及为完成上述内容所必须的安全文明施工措施、临时设施与材料、机械、人工以及与周邻关系协调、政府相关部门的报验与措施等全部费用，一旦中标，招标人不再另行支付其它任何费用。

（六）投标书内容组成

1.企业营业执照、资质证书。

2.投标文件（见附件）。

3.投标报价组成明细表。

4.确保工期、安全的承诺书。

5.施工进度安排表。

6.投标文件的其他材料（原件）。

①投标保证金缴纳凭证；

②参加开标会议的企业法定代表人证件（含企业资质证书副本和本人有效身份证件）或授权委托书（委托人参加开标会议时）；

③相应的资质证明文件。

注：企业资质（资格）证书有清晰二维码的可以不带原件。

三、评标、定标

1.由招标人召集相关部门组成的评标小组。

2.经评标小组综合评审后，推荐中标候选人（有必要时对入选单位进行实地考察）。

四、合同价款结算方式

本工程采用投标总价形式，中标价即为合同价。工程完工并经验收合格后付至合同款的95%，剩余5%为质保金，一年后无质量问题付清，中标方按招标方要求开具普通发票和结算清单向招标方结算。

五、相关技术规范、验收标准

应严格遵守现行国家、省、市有关法规、规范、行业标准，安全施工，做好安全及防尘降噪措施，招标人不对施工过程中出现的任何事故承担任何责任。

最终解释权归浙江横店影视职业学院所有。

浙江横店影视职业学院

2022年6月21日

七、附件

投标文件表式

- 投标书

：

（一）根据已收到的								工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标管理办法》及相关规定，我单位考察现场和研究招标文件后，愿意支付人民币（大写）				的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的维修施工。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在			（日历）天内竣工。

（三）我单位保证本工程项目达到								。

（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：	   年	   月		日

7-10号学生公寓寝室涂料维修、照明开关及插座改装报价清单

| 1 | 电类安装 | 分项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五孔插座 | 个 | 3156 |  |  | 7-10号公寓楼（526间*6） |
|  |  | 明线盒 | 个 | 3156 |  |  | 7-10号公寓楼（526间*6）安装时采用4个膨胀管固定。 |
|  |  | 2.5平方单芯电线 | 米 | 9468 |  |  | 7-10号公寓楼(526间*18米） |
|  |  | 2.4公分宽线槽 | 米 | 3156 |  |  | 7-10号公寓楼（526间*6米）安装时采用膨胀管固定，每只间距30公分。 |
|  |  | 膨胀管、螺丝等辅材 | 间 | 526 |  |  | 7-10号公寓楼, |
|  |  | 人工费 | 间 | 526 |  |  | 7-10号公寓楼 |
|  |  | 寝室照明开关移位 | 间 | 278 |  |  | 7-8号公寓楼(含材料人工费和4只膨胀管固定） |
| 2 | 涂料粉刷 | 乳胶漆墙面 | 平方 | 10520 |  |  | 7-10号公寓楼（526间*20平方/间） |
| 3 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

备注：所报价格须含税，最终工程量按实结算。

综合总价报价人民币（大写）：

投标人（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

工期与安全保证承诺书

浙江横店影视职业学院：

本单位自愿就横店影视职业学院7-10号学生公寓寝室涂料维修、照明开关及插座改装项目工期、安全有关事项向招标单位郑重承诺如下：

本单位如果中标，保证按经发包人确认后的施工方案、安全防护措施执行，施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由本单位负责，并按招标文件所规定的工期按时完成。

联系地址：					   邮编：

联系人：                      电话：

投标单位：（公章）            法定代表人或授权委托人：（签字、盖章）

年   月   日