影视学院第二实训楼建设项目原第二第三实训楼拆除工程

招

标

文

件

招标人：浙江横店影视职业学院

地   址：东阳市横店镇都督南街138号

联系人：任先生   18258999790

招标管理单位：横店集团控股有限公司

联系人：楼先生   15867987790

编制日期：2024年2月23日

目	录

一、招标公告

二、项目概况

三、投标须知

四、评标、定标

五、合同价款结算方式

六、付款方式

七、工程技术规范及验收标准

八、附件

影视学院第二实训楼建设项目原第二第三实训楼拆除工程

招标公告

横控招[2024]5号

1、招标条件

本招标项目已批准建设，项目业主为浙江横店影视职业学院，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1工程概况：影视学院第二实训楼建设项目原第二第三实训楼拆除工程

2.2招标范围：横店影视学院原第二第三实训楼的所有建筑及附属物的拆除

2.3建设地点：浙江横店影视职业学院内

2.4工期要求： 20日历天。

2.5工程质量要求：建筑物混凝土全部拆除，拆除后建筑垃圾清运干净。

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求:投标人具有独立法人资格能独立承担民事责任能力，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2拆除作业方面有相当的技术力量、良好信誉，特别注明：如有设备类的拆除应由具有相应上岗证书的专业人员负责。

3.3业绩要求：近三年内有完成在类似项目业绩（必须提供施工合同和验收报告等相关资料）。

3.4本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1本次招标不进行纸质招标文件的发放，请于2024年2月23日起在以下方式自行下载资料。

4.1.1从百度网盘链接：https://pan.baidu.com/s/19LJ0FiE8OuuSkIltYymf5A提取码：1234，中下载招标文件、图纸等电子版。

4.1.2 采招网https://www.bidcenter.com.cn/网址中，招标公告或标书下载中搜索工程名称，在招标公告下方下载招标附件。

4.1.3学校官网http://www.hcft.edu.cn/网址中，公共服务内选通知公告，搜索工程名称，在公告下方下载招标附件。

4.2 潜在投标人应仔细阅读招标文件并在投标截止时间5日前以书面形式直接向招标人提交问题。招标文件的澄清、修改或招标补充文件等从百度网盘或采招网招标附件中下载，请投标人时刻关注。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或否决的，由投标人自行承担责任。

5.投标文件递交

5.1 投标文件(纸质)递交的截止时间（投标截止时间）为2024年3月5日13：30时， 地点为 ：浙江横店影视职业学院行政楼119室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 联系方式

招 标 人：浙江横店影视职业学院

地址：东阳市横店镇都督南街138号     邮  编：322118

联 系 人：任先生   18258999790       邮  箱: 172723524@qq,com

招标管理单位：横店集团控股有限公司

联 系 人：楼先生 15867987790          邮  箱：hdztb@hengdian.com

举报电话：胡先生0579-86596076        举报邮箱：faji@hengdian.com

横店集团控股有限公司

2024年2 月 23 日

一、项目概况

1.项目名称：影视学院第二实训楼建设项目原第二第三实训楼拆除工程

2.工程内容：横店影视职业学院原第二第三实训楼的所有建筑(包含筏板、混凝土垫层、基础、梁、柱、剪力墙、楼板等）及附属物的拆除，建筑垃圾清理外运与处置，拆除总建筑面积约5434.72 ㎡。

3.项目地点：浙江横店影视职业学院

4.组织单位：浙江横店影视职业学院

5.承包方式：拆除后财物由中标单位自行处置，所有建筑垃圾由中标人负责处理。

6.拆除要求：建筑物混凝土全部拆除，拆除后建筑垃圾清运干净。

7.安全要求：中标单位应对参加施工的所有人员投保意外伤害险和第三者责任险。中标单位应编制安全可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保不发生安全事故。中标单位在施工期间发生人身责。安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标单位负责。

8.工期要求：在接到拆除通知后20天内完成。

二、投标须知

（一）招标工作安排：

1.招标文件发放时间：2024年2月23日。

2.开标日期：2024年3月5日13:30 时 。

3.开标地点：浙江横店影视职业学院圆形会议室。

4.中标通知书发放：定标后三个工作日。

（二）投标保证金及履约保证金

1.本次招标人式：公开招标。

2.投标保证金缴纳：人民币贰万元整，须从本投标人基本账户中汇出，并于投标截止时间前汇入下列账户内：

收款单位：横店集团控股有限公司

开户行：建设银行东阳市横店支行

账号：33001676342050001623

未中标人的投标保证金在定标后10个工作日内办理保证金退回手续。

汇款时注明：横店影视职业学院原第二第三实训室拆除工程投标保证金。

3.履约保证金：中标人中标后需交履约保证金捌万元整，履约保证金在拆除作业完成，验收合格经发包人确认后办理履约保证金退还手续（无息）。

（三）投标人资格要求

1本次招标要求:投标人具有独立法人资格能独立承担民事责任能力，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2拆除作业方面有相当的技术力量、良好信誉，特别注明：如有设备类的拆除应由具有相应上岗证书的专业人员负责。

3业绩要求：近三年内有完成在类似项目业绩（必须提供施工合同和验收报告等相关资料）。

4本次招标不接受联合体投标。

（四）拆除工期、配合、违约责任

1.工期要求：20日历天（具体开工时间以业主书面通知为准）。

2.工期延误赔偿：延迟一天罚1000元／天。

3.承包人应遵守横店集团控股有限公司《基本建设管理规定》，若有违反接受相应处罚。

（五）投标报价

1.现场勘察：投标人自行对施工现场进行勘察，涉及到所有费用投标报价中体现，中标以后不增加任何费用。现场勘察联系人：任先生18258999790

2.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内及其它要求的全部内容，以及为完成上述内容所必须的安全文明施工措施、临时设施与材料、机械、人工以及与周邻关系协调、政府相关部门的报验与措施等全部费用，一旦中标，招标人不再另行支付其它任何费用。

（六）投标书内容组成

1、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证。

2、相关业绩一览表（要求包含项目名称、发包人及联系方式）。

3、投标文件（见附件）。

4、确保工期、质量、安全的承诺书（格式自拟）。

5、投标文件的其他材料（原件）。

①投标保证金缴纳凭证；

②参加开标会议的企业法定代表人证件（含企业资质证书副本和本人有效身份证件）或授权委托书（委托人参加开标会议时）；

③相应的资质证明文件。

注：企业资质（资格）证书有清晰二维码的可以不带原件。

6、除投标文件其他材料外，投标文件一式伍份，一正肆副，胶装密封。

三、评标、定标

1.由招标人召集相关部门组成的评标小组。

2.经评标小组综合评审后，推荐中标候选人（有必要时对入选单位进行实地考察）。

四、合同价款结算方式

本工程采用固定总价，中标价即为合同价。

五、工程款拨付

本拆除工程为中标人支付招标人中标款的，则在签订合同前7日内，中标人全额交付招标人中标款；若为招标人支付施工方中标款的，则按招标人拆除要求，完成拆除且场地清理平整并经招标人验收合格后7天内支付全部工程款，同时无息退还履约保证金。付款前，中标人须向招标人提供相应金额的增值税专用发票；逾期提供的或提供的发票不符合要求的，招标人有权延迟付款，且不承担任何责任。

六、相关技术规范、验收标准

应严格遵守现行国家、省、市有关法规、规范、行业标准，安全施工，做好安全及防尘降噪措施，招标人不对拆除工程中出现的任何事故承担任何责任。

最终解释权归浙江横店影视职业学院所有。

七、附件

投标文件表式

拆除工程投标报价文件

浙江横店影视职业学院：（招标人）

(一)根据已收到的影视学院第二实训楼建设项目原第二第三实训楼拆除工程的招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标管理办法》及相关规定,我单位考察现场和研究招标文件后,愿意以：

人民币：          (大写）                         的总价按招标文件的要求承包本次招标范围内的拆除施工，该费用由             支付给            。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工报告后立即开工,在       （日历)天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到 合格  。

（四）我单位承诺拆除期间做好安全及防尘降噪措施，在此期间出现的任何事故由我单位承担。

(五)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章):

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年   月   日

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月

法定代表人授权委托书

（招标人名称）:

兹有                          （投标单位全称），法定代表人              ，授权             （全权代表姓名）为全权代表，参加贵司组织的                 项目（招标编号           ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。授权代表在招标活动中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务我均予以承认。

有效期限从      年    月    日至      年    月    日止。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

授权代表签字：

日期：

附：

全权代表姓名：            （提供身份证复印件一份）

职务：

身  份 证 号：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

电话：

- 投标承诺书

- 项目名称：影视学院第二实训楼建设项目原第二第三实训楼拆除工程

本单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、浙江省、东阳市及横店集团控股有限公司有关招标投标的法律法规及相关规定，自觉维护建筑市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2.遵守各项管理制度，自觉维护工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4.接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

6.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

7.保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。

8.保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同及提交履约保证。如有违反，同意接受招标单位违约处罚并被没收投标保证金。

9.保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得建设单位同意。

10.保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。

11.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的管理。

12.保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为，在投标期间或履约合同期间，因纠纷被法院等执行的其一切后果自负。

联系地址：                  邮编：

联系人：                    电话：

- 投标单位：（公章）           法定代表人或授权委托人：（签字、盖章）

年    月    日

安全生产承诺书

致：浙江横店影视职业学院

我公司现参与影视学院第二实训楼建设项目原第二第三实训楼拆除工程报价，现对安全生产相关内容作出以下承诺：

1、严格执行安全生产法律法规和标准规范，履行安全生产法定责任；

2、建立项目安全组织生产机构和安全保障体系，制定并落实安全生产责任制度、安全文明施工规章制度和各项操作规程；

3、室外现场拆除人员采用吊索、吊绳，绑扎牢固；

4、电气焊工等人员持证上岗，无证人员不得操作。

5、所有人员在进场前进行岗前安全生产教育培训；

6、施工前由项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底。

7、施工过程中发生任何安全责任事故，我司愿承担一切责任。

法定代表人（签章）             项目负责人（签章）

年    月    日