浙江横店影视职业学院雨水管更新工程

招

标

文

件

招标人：浙江横店影视职业学院

地   址：东阳市横店镇都督南街138号

电   话：0579-86013367

联系人：黄老师  13505891670

陆老师  13858954488

编制日期：2022年4月7日

一、项目概况

1.项目名称：浙江横店影视职业学院雨水管更新工程

2.工程内容：横店影视学院部分雨水管更新，拆除原老化、脱节雨水管，安装更新110mm雨水管高度约10-18米(工程量按实际结算)。

3.项目地点：浙江横店影视职业学院

4.组织单位：浙江横店影视职业学院

5.施工要求

施工后的所有垃圾由中标人负责处理按要求清运、处理

6.安全要求：中标单位应对参加施工的所有人员投保意外伤害险和第三者责任险。中标单位应编制安全可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保不发生安全事故。中标单位在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标单位负责。

7.工期要求：合同签定后30天内完成

二、投标须知

（一）招标工作安排：

1.招标文件发放时间：2022年4月7日

2.开标日期：2022年4月15日13:30 时 （如有变动将提前通知）

3.开标地点：浙江横店影视职业学院圆形会议室。

4.中标通知书发放：定标后三个工作日

（二）投标保证金及履约保证金

1.本次招标人式：公开招标

2.投标保证金缴纳：人民币壹仟元整，须从本投标人基本账户中汇出，并于投标截止时间前一天16：00前汇入下列账户内。

收款单位名称：浙江横店影视职业学院

开户行：建设银行东阳市横店支行

银行帐号：33001676342053003726

未中标人的投标保证金在定标后10个工作日内办理保证金退回手续，中标人投标保证金转为履约保证金。

汇款时注明：横店影视职业学院雨水管更新工程投标保证金。

3.履约保证金：中标人中标后需交履约保证金叁仟元整（含投标保证金转的壹仟元整），履约保证金在工程施工完成，验收合格经发包人确认后办理履约保证金退还手续（无息）。

（三）投标人资格要求

1.在人员、设备、资金、施工经验等方面具有相应的施工能力。

2.在外墙雨水管更新方面有相当的技术力量和良好信誉。

3.本工程不接受联合体投标。

（四）施工工期、配合、违约责任

1.工期要求：在合同签定后30天内完成。

2.工期延误赔偿：延迟一天罚500元／天。

3.本工程质保期为1年。

4.承包人应遵守横店集团控股有限公司《基本建设管理规定》，若有违反接受相应处罚。

（五）投标报价

1.现场勘察：投标人自行对施工现场进行勘察，涉及到所有费用投标报价中体现，中标以后不增加任何费用。现场勘察联系人：黄老师13505891670

2.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内及其它要求的全部内容，以及为完成上述内容所必须的安全文明施工措施、临时设施与材料、机械、人工以及与周邻关系协调、政府相关部门的报验与措施等全部费用，一旦中标，招标人不再另行支付其它任何费用。

（六）投标书内容组成

1.企业营业执照、资质证书、企业安全许可证。

2.投标文件（见附件）。

3.投标报价组成明细表。

4.确保工期、安全的承诺书。

5.施工进度安排表。

6.投标文件的其他材料（原件）。

①投标保证金缴纳凭证；

②参加开标会议的企业法定代表人证件（含企业资质证书副本和本人有效身份证件）或授权委托书（委托人参加开标会议时）；

③相应的资质证明文件。

注：企业资质（资格）证书有清晰二维码的可以不带原件。

三、评标、定标

1.由招标人召集相关部门组成的评标小组。

2.经评标小组综合评审后，推荐中标候选人（有必要时对入选单位进行实地考察）。

四、合同价款结算方式

本工程采用投标总价形式，中标价即为合同价。

五、工程款拨付

本工程为招标人支付中标人中标款的，工程完工并经验收合格后，支付至合同款95%，留5%作为质保金，在竣工验收合格后1年，按规定履行保修责任后付清（不计利息）。

六、相关技术规范、验收标准

应严格遵守现行国家、省、市有关法规、规范、行业标准，安全施工，做好安全及防尘降噪措施，招标人不对拆除工程中出现的任何事故承担任何责任。

最终解释权归浙江横店影视职业学院所有。

浙江横店影视职业学院

2022年4月7日

七、附件

投标文件表式

- 投标书

：

（一）根据已收到的								工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标管理办法》及相关规定，我单位考察现场和研究招标文件后，愿意支付（收取）人民币（大写）								的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的拆除施工。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在			（日历）天内竣工。

（三）我单位保证本工程项目达到								。

（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：	   年	   月		日

浙江横店影视学院外墙雨水管更新报价清单

| 序号 | 名称 | 型号／规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工材料费 | 中财PVC／110／雨水斗 | 个 | 28 |  |  |
| 2 |  | 中财PVC／110／雨水管 | 米 | 316 |  |  |
| 3 |  | 中财PVC／110／伸缩节头 | 个 | 85 |  |  |
| 4 |  | 中财PVC／110／弯头 | 个 | 28 |  |  |
| 5 |  | 中财PVC／110／直接 | 个 | 80 |  |  |
| 6 |  | 中财PVC110／45度弯头 | 个 | 45 |  |  |
| 7 |  | 不锈钢／110／管卡 | 个 | 200 |  |  |
| 8 | 人工费 | 拆除旧老化外墙雨水管 | 米 | 316 |  |  |
| 9 |  | 新安装110雨水管 | 米 | 316 |  |  |
| 10 | 施工间接费 | 辅材（胶水、锯片） | 批 | 1 |  |  |
| 11 |  | 场地垃圾清理 | 批 | 1 |  |  |
| 12 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |

备注：最终工程量按实结算

综合单价报价人民币（大写）：

投标人（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

工期与安全保证承诺书

浙江横店影视职业学院：

本单位自愿就横店影视职业学院体育馆部分地板修缮工程工期、安全有关事项向招标单位郑重承诺如下：

本单位如果中标，保证按经发包人确认后的施工方案、安全防护措施执行，施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由本单位负责，并按招标文件所规定的工期按时完成。

联系地址：					   邮编：

联系人：                      电话：

投标单位：（公章）            法定代表人或授权委托人：（签字、盖章）

年   月   日