浙江横店影视职业学院新学生宿舍窗帘采购安装招标文件

项目编号：hyxy20210723

项目名称：新学生宿舍窗帘采购安装

招标单位：浙江横店影视职业学院

联系人：    黄益强       任伟龙

联系方式：13505891670     18258999790

开标时间：2021年 7月 29 日

开标地点： 浙江横店影视职业学院圆形会议室

编制时间：2021年7月21日

目    录

一、项目概况

二、投标须知

三、评标、定标

四、合同价款结算方式

五、付款方式

六、工程技术规范及验收标准

七、附件

一、项目概况

项目概况:

1、项目内容：新学生宿舍窗帘采购安装

2、建设地点：浙江横店影视职业学院新学生宿舍内

3、招标人：浙江横店影视职业学院

4、承包方式：包工包料

5、报价方式：根据招标人提供的清单编制单价及合价

6、质量要求：合格

7、质保期限：一年

二、 投标须知

（一）招标工作安排：

1、开标日期：2021年7月 29 日 13:30

2、开标地点：浙江横店影视职业学院圆形会议室

3、中标通知书发放：定标后3个工作日

4、投标有效期：投标截止日后60日历天

（二）投标保证金及履约保证金

1、本次招标方式：邀请招标

2、投标保证金缴纳：人民币贰仟元整，须从投标人账户中汇出，并于开标前一天下午16：00 前进入下列帐户内：

收款单位：浙江横店影视职业学院

开户行：建行东阳横店支行

帐号：33001676342053003726

未中标的投标人投标保证金，定标后 5 个工作日内办理保证金退还手续。

汇款时注明：新学生宿舍窗帘采购安装投标保证金。

3、履约保证金：中标人投标保证金转抵履约保证金，项目竣工验收后7天内办理履约保证金退还手续（无息）。

（三）投标人资格要求

1、凡国内具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，营业执照中注明的经营范围具有本次招标内容的，在经营招标产品方面有相当的技术力量、经济实力和良好信誉，具有较强的售后服务能力的商（厂）家，均可参加投标。

2、本次招标不接受联合体投标。

（四）安装工期、配合、违约责任

1、计划工期：30 日历天。

2、根据招标人要求及现场情况其它施工单位做好密切配合。

3、售后服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间为中标方收到招标人通知后1小时内有响应，24小时内到现场。

4、工期延误赔偿：每延迟一天承包方需向发包方缴纳1000元/天的违约金。如因发包方原因造成工期延误，工期顺延。

（五）投标报价

1、投标人自行对施工现场进行勘察，涉及到所有费用在投标报价中体现，中标以后不增加任何费用。

2、报价应含制作、运输、装卸、安装、验收合格后移交业主使用等其他所有费用（含税金，普通正式发票）。

注：投标报价清单中的宽度和高度均为门洞净尺寸度，请投标单位报价时考虑窗帘1.5倍的褶皱、轨道等配件。

（六）投标文件组成

1、招标文件附件部分。

2、投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料，企业法人代表人身份证复印件、法人授权投标委托书及代表人身份证复印件。

3、投标报价清单和技术标文件。

4、确保工期、质量、安全的承诺书。

5、投标人认为有必要提供的声明及文件。

6、投标函部分(本项1-6项)一式四份，一正三副（密封盖章）。

7、投标文件的其他材料:

(1)投标保证金缴纳凭证；

(2)参加开标会议的企业法定代表人证件（本人有效身份证件）或授权委托书（委托人参加开标会议时）；

（七）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，因非不可抗力因素放弃中标或无正当理由拒签合同协议书。

（3）投标人有串标、弄虚作假等违规行为。

（八）有下列情形之一的，投标文件将不被受理

(1)未及时缴纳投标保证金的；

(2)逾期送达或未送达到投标人须知指定的地点；

(3)未进行密封盖章的；

(4)非本标段的投标文件。

三、合同价款结算方式

合同价款结算方式：固定单价，合同总价为实际工程量*固定单价。清单综合单价中包括的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素，在合同有效期内固定不变。工程结算时工程量按实结算,单价以中标人的投标报价为准；对有品牌、规格、型号的材料，除非招标人要求变动另行签证外，否则一律按清单报价计算，不得随意调整。

四、付款方式

1、经验收合格并办理好相关手续后，付至审定工程款的97%，

2、剩余的3%为质量保证金，在竣工验收合格后壹年，并按规定履行了保修责任后付清（不计利息）。

承包人请求支付工程款前，须向发包人提供相应金额的增值税普通发票；逾期提供的或提供的发票不符合要求的，发包人有权延迟付款，且不承担任何责任。

五、工程技术规范、验收标准

应严格遵守现行国家、省、市有关法规、规范、行业标准；投标人必须按招标人的要求、标准，否则不予验收。

招标人要求：

（一）窗帘的材料和制作要求：

1、（铝合金）轨道为双开，按每间门洞实际尺寸两边各延长0.2米；轨道采用强度6063-T5电泳铝合金型材，轨道厚度1mm以上，每米承重不小于15kg；安全稳固滑轮：每米5-6个；

2、窗帘褶皱比例按1:1.5；

3、投标时提供面料、轨道、布带及配件样品。

本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行，本次招标解释权归招标人所有。

七、附件

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期： 年  月  日

投标函

（招标人名称）:

1．我方已仔细踏勘项目现场和研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

项目经理为                  （身份证号码                                 ）。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥               ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：          （签字、盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

法定代表人授权委托书

（招标人名称）:

兹有                          （投标单位全称），法定代表人              ，授权             （全权代表姓名）为全权代表，参加贵司组织的                 项目（招标编号           ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。授权代表在招标活动中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务我均予以承认。

有效期限从      年    月    日至      年    月    日止。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

授权代表签字：

日期：

附：

全权代表姓名：            （提供身份证复印件一份）

职务：

身  份 证 号：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

电话：

投标承诺书

项目名称：

本单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述项目投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、浙江省、东阳市及横店集团控股有限公司有关招标投标的法律法规及相关规定，自觉维护建筑市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2.遵守各项管理制度，自觉维护工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4.接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

6.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

7.保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。

8.保证按照招标文件规定商签施工合同及提交履约保证。如有违反，同意接受招标单位违约处罚并被没收投标保证金。

9.保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得建设单位同意。

10.保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。

11.保证中标之后密切配合建设单位开展工作，服从建设单位驻现场代表的管理。

联系地址：                  邮编：

联系人：                    电话：

开户银行：                  帐号：

投标单位：（公章）           法定代表人或授权委托人：（签字、盖章）

年    月    日

| 2021年学生宿舍楼项目窗帘投标报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 单位 | 单价（元) | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 窗帘布 | 米 |  |  | 369间门洞净尺寸宽1.8米*高2.78米 |
| 2 | 轨道 | 米 |  |  |  |
| 3 | 布带 | 米 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |